Інноваційне Гуманітарне рішення
Низьковольтові Сонячні Системи 
Для жилих будинків в прифронтових та деокупованих поселеннях

Мета:

Встановити сонячну систему в кожен жилий будинок в кожен жилих будинків в прифронтових та деокупованих поселеннях. Забезпечити людям доступ до базових потреб в електриці.

Цілі:

- Мережа партнерів в ЄС по Сонячним Панелям

- Мережа парнерів в ЄС по логістиці та доставці панелей

- Гуманітрані вантажні транспортні засоби

- Фінансова підтрика кампанії/ініціативи

Роуд меп на (Лютий Березень Квітент):

- Рісьорч по формальнимй інституціям що займаєються сонячною генерацією чи дотичних до цього (дані всі в таблицю, назва, лінк, контакти, коментар шо роблять):

  - Асоціації, Інституції, NGO, Урядові Установи в ЄС

  - Фонди що підтримують сталий розвиток та інвестують в сонячні енергетику в ЄС та світі

- Рісьорч по приватним логістичним компанія в ЄС, на предмет їх соціяльної відповідальності (дані всі в таблицю, назва, лінк, контакти, коментар шо роблять):

  - Компанії доставки рітейлу та поштові послуги (типу як DHL чи FedEx і локальніші)

  - Велика логістика (типу MAERSK та ін)

- Розсилання листів та нашої презентації, дзвінки в їх маркетинг відділи (на мейли зазвичай не відповідають). Тож шукаємо кретивніші способи, пишемо у соц. мережі, дзвонимо, розсилка фізичних листів із листіками по промісію на їх фізичні адреси. Пропозиція партнервства по гумінатарній діяльності та соціальній відповідальності, без згадки про гроші, гроші це тільки якщо самі захочуть.

- Нас цікавить:

  - Сонячні панелі вживані із залишковою потужності від 50% (тріснуті окей якщо це 10-20% від партії, але не сміття)

  - Сонячна комутація, кріплення, монтажний інструмент

  - Транспортні засоби (косметичний стан не важливий, технічно робочий головне): 
Вантажівки (фури + напівпричіп) великі 2шт. для перевезень ЄС - Україна (Євро 5-6) 
Буси 1.5-3 тонни для перевезень панелей та матеріалів по областях (Євро 4+)

Міні бусики чи пиріжки (для ремонтно монтажних робіт по громадах) (Євро 4+)

Масштабування: зустрічі з інституціями та закріплена співпраця по гуманітарним цілям. Участь у виставках та конференція сонячної енергетики як гуманітарний проєкт etc.

Результат це досягнення цілей, таблиці з контактами мережа партнерів, результати по панелям та транспорту, участь у конференція, виставка, подіях в галузі.

Часозатрати та фінансова компенсація:

Лютий - рісєрч 10 год в тиждень + кава для нахнення 40 год. = 4+1к 5к / місяць

Березень - Розсилання і контактування 20 год тиждень + кава + тел. тариф = 8+1+1 10к / місяць

Квітень - плідно працюємо із парнерами та розвиваємо мережі, планую участь у подіях, робота за результат. (по фін як і Березень)